大连丽景春天整体营销推广策划案

广州凌峻房地产策划推广机构

二零零二年四月二十六日

前 言

丽景春天整体营销推广策划案，是按照美辰地产开发及经营丽景春天的总体战略思想，结合美辰地产自身发展、项目核心概念以及市场竞争态势而制订的整体营销决策和计划方案。其旨在为丽景春天的全程营销推广提供一个科学合理的操作思路、指导营销推广工作的顺利开展，是一个在缜密的市场调查和可行性分析研究的前提下制定出的系统性方案。方案力求紧密结合销售力的特质与优势，积极地探求营销推广策略以促成良好的销售业绩，实现发展商的预期目标。

丽景春天整体营销推广策划案是在项目前期市场调查的基础上，对项目可行性综合研究，特别是项目投资分析研究的基础上拟定的。主要包括整体及各阶段销售策略、传播策略及媒体策略、销售管理及传播费用预算等方面的内容。并就上述主要内容做出初步判断，确立未来项目营销推广的行动方案，并在未来的各项营销推广操作中有计划执行。

策划思路

品牌与销售并重。

丽景春天整体营销推广，同时也是建立并强化美辰地产及丽景春天品牌的系统性工程，因此，我司在制订丽景春天整体营销推广方案时，也着重考虑到这一点，将之有机地贯穿其中，使其得到良好地执行。

在《丽景春天整体销售力策划案》中，我司提到大连的房地产市场已经进入“洗牌”时代及“品牌”时代，即大型的及有特色的发展商将得到更大的发展空间，分享大连房地产的市场份额，而大多数实力不济及缺乏前瞻性投资策略的发展商将更加艰难地生存，直至被淘汰。

而“品牌”的游戏规则或竞争形式是什么呢？

由价格竞争到品牌竞争

传统的竞争形式中最基本也是最直接的当然是价位的竞争，薄利多销是过去及今后相当一段时间内房地产竞争趋势的主流。但低价不是没有限度的，尤其是把它作为抢占市场的唯一法宝时，一味追求低价势必要忽视质量，这就步入了竞争的误区。面对日趋理性的购房者，这种低价劣质楼盘已不能再吸引他们的目光，这一年来，大连的楼市都有这样的现象：紧俏房未必低价，低价房未必好销。

然而，也正是这几年来，我们在与大连发展商的对话中，屡屡谈到一个令人兴奋的词——品牌，愈益增多的发展商意识到，品牌经营是房地产竞争之下的必然之路。

发展商及项目要有自己的品牌，这种认识虽然尚不普遍，但反映出部分发展商面对市场问题时深入思考的一个过程：从朴素的征地开发，到注重楼盘的包装，再到对发展商自身品牌建设的意识。
　　品牌的力量，如今在国内房地产行业也有体现，我司正在服务的深圳万科地产便是其一。纵观万科地产开发的楼盘，可以发现一个相同的特点，即它们总是比同地段其它楼盘卖价贵却卖得好，比如深圳、沈阳、天津、北京等地的万科城市花园，不仅其整体规划好、单体开间布局好、环境装饰设计好，特别是它们的口碑都很好。口碑好就反映了万科地产的品牌价值，万科地产是通过若干个楼盘的成功开发，逐渐奠定自己专于开发精品楼盘的品牌地位的。

创造如万科及旗下项目一样的品牌决非易事，也不是一日之功，但有这种意识的发展商首先应该了解，品牌的真正含义是什么？所谓品牌都需有自己鲜明的个性。作为房地产发展商，你所开发的楼盘以及你在开发中的行为方式，应该具备长期一致的风格，唯有如此，方能称为品牌；这些风格特点也才能为消费者记忆，从而成为消费者心中的品牌。

反观眼下众多房地产发展商，开发的楼盘不可谓不多，但往往有欠分析总结，迟迟未能发掘出自己的鲜明定位，也无意识借助专业力量帮助归纳整理，更谈不上使开发的各个楼盘有意识地向某个特定的方向努力，从而难以形成发展商真正的品牌价值。结果是：前期开发的楼盘对后期开发的楼盘没有多少帮助，后边的无法沾前面的光，这当然是一种资源的浪费，与万科的品牌效应相比，差距是明显的。
　　也有一些发展商，确有不俗的开发业绩，所开发楼盘均有某些共同风格与特征，但却欠缺品牌意识，也往往不知如何去发展和归纳发展商自己的品牌特征，因而时至今日，仍然停留在开发一个楼盘是一个楼盘的状况，远未达到开发这一个带旺下一个的品牌开发境界。每每分析这些案例，我们都深为惋惜。
　　发展商要成就房地产品牌，不仅需要通过大量广告投入，而且还必须具备对人及居住环境相当的思考与认识，唯此方能保证品牌个性的持续积累和稳定延续。因此我们可以说，任何目前优秀的规划或户型都会随时间而落后，但发展商的品牌却只会随时间更显成熟。

举例说，几年后丽景春天的户型设计可能已经过时，然而其发展商美辰地产所开发的新楼盘将仍然会受到消费者的欢迎，因为，发展商的品牌能够保证这一点。

品牌建立策略

创立品牌需要策略。在创立企业及项目品牌时、具体采取的策略分为对产品的策略和对企业外部所要采取的策略两个部分。

1、规划设计上要树立创造新的“城市景观”的意识。

在城市的建筑物中，如果能创造一个新的城市景观，必然引来社会大众、媒体的关注，吸引大家前去参观、欣赏，造成轰动效应，从而迅速打开市场。更为重要的是，建筑乃百年之计，历经沧桑不易损坏。有那么一个城市景观存在，就相当于一个优秀的广告品，它会带来非同凡响的广告效果。

城市景观要体现个性，融入自然和艺术的魅力。个性化的设计，既满足了社会崇尚个性发展的趋势，又满足了消费者的差异性需求。居住小区和建筑物能以特色闻名，是因为能在设计中突出其风格。

随着工作节奏的加快，人们工作之余，总希望有一个温馨怡人的环境。在所有休闲环境中，莫过于恬静的自然环境。在绿色的自然环境中，可以让心灵回归大自然，消除许多烦恼与疲倦。由于收入的提高，人们相应地要求提高生活环境质量，而且更希望自己与家人多享受些自然的宁静。因此，发展商在塑造品牌时应解决如何让人回归自然，并与自然融为一体的问题。

2、注重质量、性能和价格的综合优势。

首先是产品质量。产品质量是企业生存之本。为了确保质量，发展商需要“全面规划、合理布局、综合开发、配套建设”，建设精品，提倡建设工程质量、环境质量和服务质量三优的物业。同时实行交房时钥匙、住房质量保证书和住房使用说明书同时提供的放心制度，吸引众多消费者，为创立品牌打好坚实的基础。

我们时常看到这样一种现象：某物业具有豪华的装修、进口的材料，艺术感很强，质量也过硬，但就是无人问津。虽然该物业是名牌产品，但任何投资者都不会只为创立品牌而投资。投资者投资的最终目的还是为了获取利润，而品牌只是一种手段，所以并非豪华、造价高、档次高、性能优等单单一项就能决定品牌。品牌是由它们之间的综合因素来决定的，也就是该种物业与同档次、同功能、相似区位环境条件的物业在质量、功能、环境、设计、价格等综合因素上占优势。发展商在创立品牌时要坚持“物美价廉”方针。在设计开发之前和进行中，都要进行综合造价的预算，并进行市场承受力调研，做到以艺术、质量、环境、功能吸引购买者的同时，制定一个同类档次物业中合理的价格。

3、注重售前、售后服务。

一个具有品牌的企业，是特别重视其售前售后服务的。售前服务直接关系到开发的物业是否能销售出去，从而实现资金的变现和增值，它包括接待潜在客户参观样板房、模型，倾听客户的意见。这段时间需要耐心细致地回答和解决客户提出的问题，所以要注意企业形象和让顾客满意。

售后服务是优良品牌的延伸。物业管理公司的接手，把精品管好、盘活，才不会损害该项目的声誉。因此，物业管理公司的管理水平，成为房地产项目品牌建设不可缺少的条件。

4、持续地塑造及强化品牌

从某种意义上说，塑造一个品牌易，维护一个品牌难，品牌应具有可持续发展的能力和空间，要令品牌不断强大，就必须不断提升、确保品牌不断更新的源动力。对于丽景春天，就是立足核心概念——浪漫主题的基础上，在整体营销推广的过程中，产品及推广手段不断推陈出新，只有创新才能使品牌有生命力。

总之，发展商应从自身的实际出发，大处着眼，小处着手，经过不懈努力，才能创立企业品牌。

销售目标

- 住宅总体销售目标：

A、总销售面积：

多层：41727.26平方米。

小高层：32478.62平方米。

注：以上数据来自南方设计院4月19日提供之住宅可销售面积统计。

B、预计整体均价：

多层：4100元/平方米。

小高层：3700元/平方米。

注：以上数据为初步方案，最终结论在核实成本及预计利润，双方深入研究后得出。

C、总销售额：

多层：约1.7亿元。

小高层：约1.2亿元。

总销售额：约2.9亿元。

注：以上数据是由A、B两项得出，最终结论有待定案。

D、总销售时限：

2002年7月—2003年7月   基本完成总销售额（100%）。

注：以上时限以初定2002年7月公开发售为起始时间。

2、各阶段销售目标及回笼资金预计：

A、公开发售3个月内：

完成总销售额50%，即回笼资金约1.45亿元。

丽景春天刚入市，无论是产品素质还是项目所倡导的生活感受，对客户皆有着较强的吸引力与新鲜感，而且经过市场预热期及内部认购期等阶段的大力宣传推广，将形成第一个销售高潮。

B、公开发售6个月内：

完成总销售额70%，即回笼资金约2.03亿元。

此阶段利用各项销售措施组合刺激市场，多种销售渠道共用，配合不断更新的现场展示，对目标市场发动波次进攻。并且，项目的工程形象已部分展现出来，尤其是多层已封顶，多层基本得到消化，销售得以再次放量。

C、公开发售9个月内：

完成总销售额85%，即回笼资金约2.465亿元。

小高层是销售的重点。考虑到小高层在本地市场上遇到的阻力，销售速度将有所放缓。

D、公开发售一年内：

完成总销售额约100%，即回笼资金约2.9亿元。

鉴于本阶段销售接近尾声，且工程即将全面竣工，针对销售有阻力的单位，利用多种促销形式结合，以快速清除尾货为目标。

整体营销策略简述

开盘前/内部认购期重在造势。

一个项目的成功与否在项目开盘销售阶段就已基本看到大趋势。房地产因本身行业的特殊性，决定了其在销售上一定要争取一炮而红，否则项目再有前景，也可能难以为继、中途夭折。所以我司强调房地产销售的短时间内的大量成交，强调以快打慢。这需要通过造势来实现。

销售中期掌握节奏

销售中期是成交量最大的时期，且销售价位也处在获利最大阶段。此时的策划重点在于掌握销售节奏，利用各种卖点的组合与转移，多种销售渠道共用，对目标市场发动波次进攻。

操作的重点，在于一要借助开盘的势，趁热打铁。二是注意购买力的积蓄与释放周期，采用波次进攻策略。三是至始至终要强调快速、灵活的销售原则，以快打慢。

尾期重促销

销售后期要敢于让利，出清存货。其策划重点在于促销技巧的组合，以强力的销售保证销售的零库存。在促销技巧的组合上，应把握几点原则：一是不直接降价，以其它方式体现让利。二是促销技巧要出新，根据项目的实际情况度身订造。三是促销不应只着眼于手头存货的销售，还要注意为下一期的推广造势，起到承上启下的作用。

营销阶段划分

1、营销阶段划分思考过程：

房地产是典型的资金密集型企业，利润来自资金运作的好坏。比如，一个5万平方米的项目，以3200元/平方米一年卖完所实现的利润率可能将高于以3500元/平方米两年卖完，除此之外，更重要的是减轻了风险。

房地产项目的最大风险是时间。一方面银行利息，发展商运作费用都与时间密切相关。同时，时间将带来很多不可预见的风险。看一看这些耸立在大连的滞销楼盘，大多数都是因为无法规避风险而带来的，百分之几十的预计利润只是一场空想。

发展商最大的风险是时间，其间的各种变数，是发展商根本无法控制的因素。所以任何时候，都应该以成交量和成交速度为首要指标，房地产的利润很大程度体现在资金运转速度上。

而且，更是考虑到发展商对回笼资金的需要，因此，我司在制订营销阶段时，将每一阶段的时间安排得极为紧凑，不留给竞争对手一丝喘息之时，同时，也保证到销售的持续性，实现“货如轮转”的销售态势。

2、营销阶段的划分：

市场预热期（预订登记期）：2002年5月下旬—6月中旬

在市内大型商场大堂设项目展场，提前进行项目展示。

舆论造势，利用新闻炒作传播项目版块改造的信息，营造版块即将焕然一新的气氛；以项目的价值主张为核心宣传点，利用多种形式的推广，吸引消费者注意，在竞争楼盘推出时，暂缓消费者的购买行为，等待项目推出。

首次公开发售：

内部认购期：2002年6月下旬—7月上旬

现场销售中心正式入驻后，利用两周时间进行内部认购。

以项目的各种竞争优势为传播点，多种媒体、多种销售渠道配合精彩的现场活动，打动消费者，激发购买欲望，积累首批客户资源。

公开发售期：2002年7月上旬—8月中旬

现场开放、现场展示、现场销售以项目的竞争优势及具体的销售措施促使消费者产生购买行动。

第二次公开发售：2002年8月下旬—9月中旬

承接首次公开发售的热潮，推出全新的单位，并以示范楼体、示范单位等全新展示，以及较为集中的现场活动及广告推广给予客户进一步的认知与感受，促成再次的销售高潮。

第三次公开发售：2002年9月下旬—10月

随着前期的品牌积累，丽景春天的品牌知名度及认知度已经有了较大的提升，此时的国庆长假是一年难得的销售时机之一，由9月下旬开始进行新一轮的销售及推广攻势，争取在这段时间分得一杯羹。

第四次公开发售：2002年11月—2003年春节

冬天是大连房地产市场传统的销售淡季，此时，围绕工程进度的状况及数个节日（圣诞节、元旦、春节），推出新的销售信息及促销措施，最大限度地创造人潮，彻底改变“冬季无人买楼”的观念。

销售阶段划分的时间并不是固定的，必须根据届时的市场状况和项目实际销售情况进行调整的。

正是基于这种考虑，本策划案着重对市场预热期及首次公开发售期间（2002年5月下旬—8月中旬）的营销推广策略进行阐述，其它阶段则为基本思路建议，而全程策划，更重要的是在实际销售过程中发现问题、解决问题，方可保证本策划案的客观性与现实性。

销售力标签

内容一览表：

1、入市时机策略；

1.1 入市时机的思考过程：

有效的推盘时机选择，将给予项目更大的成功销售空间。

我司在制订入市时机策略时，认为应当遵循以下思考点：

1）知已知彼。

注意观察竞争楼盘的动态，但整体进程不应受对手的影响，必须扎扎实实地进行本项目的各项筹备工作。

2）把握重要的销售时机。

房地产销售通常有着一定的规律性，销售的高峰期往往出现在以下几个时期，例如：一年中的销售旺季、房交会、项目开盘及重要工程阶段（园林、会所等完工、封顶、交屋等），有必要积极把握这些机会，创造短期内的迅速放量。

3）采取灵活的销售安排。

对销售时间控制上注重技巧，如，进行市场预热，可提前展开项目推广，接受客户的预订，获取前期客户资源；

4）提高开盘标准。

如果说去年的楼盘是在“造梦”， 随着市场竞争的激化，那么现在是到了将“梦”实现的时候，必须把以往的各种承诺全面或部分地呈现在消费者面前，才有可能得到客户的认同感，否则，仅仅是停留在概念炒作上。

与某些竞争楼盘相比，丽景春天在销售时间上也许相对滞后，但在开盘的标准及质量要超过对手，也就是要着重于两方面的工作：

一方面，在开发商、策划公司及各协作单位的积极配合下，加快丽景春天的产品力各方面的筹备与定案；

另一方面，提前进行项目核心优势的前期建设与展示，如：建设高质素的销售中心，完成某一楼体的建设，展现外立面及公共部门的装修标准，完成会所、示范单位及部分园林的建设等。

1.2  丽景春天的入市时机建议：

对于丽景春天，目前仅是空地，还处于前期规划及开发的阶段。在考虑到目标消费者的心理价值倾向及购房动机的基础上，我司建议项目先行进行整体地块的外围包装，同时进行销售中心、会所及样板环境的建设。围绕上述设施建设竣工，逐步地展开全面销售，以此大大加强目标购房者的信心，确保项目的“开门红”及持续旺销。

同时，在公开发售之前，我司建议提前一个月至一个半月的时间进行预订登记及内部认购，目的在于通过市场前期宣传推广，以此考察市场对项目价格、环境、户型、配套、物业管理等多方面的认知，以便对项目的再次改良，真正满足市场及目标客户群的需求。

我司建议于2002年7月上旬进行公开发售，是基于以下条件制订的：

- 7、8月份是大连传统的销售旺季，不可错过；

- 各项销售准备工作基本完成，尤其是销售现场的建设；

- 通过前期的市场预热与客户积累，拥有相当数量的确保成交额；

- 7月中旬为大连夏季房交会，正是兵家必争之时。

丽景春天在此之前开盘，即可避开当时铺天盖地的广告高峰期，又可作为一个新开盘的楼盘，在房交会期间承接开盘的势能，吸引客户的注意，同时，前期客户也可享受当时的销售优惠措施。

2、价格推售策略：

2.1 入市价格策略：

价格是销售力标签中唯一产生销售收入的因素，订价是一项极为复杂的工作，不仅需要专业的专业技术知识，也需要创造性的判断力和对消费者购买动机的深刻认识。有效的订价能在消费者接受的空间内使发展商获取最大的效益。

对此，常规的订价有三种导向：成本导向、购买者导向和竞争者导向。而作为本项目，则应综合三种订价手法来考虑项目的订价。在对丽景春天有进行详细的市场研究以后，加以对主力目标购房群进行分析以后，我司建议以项目的成本为订价基础，采取“充分引合消费者，以消费者愿意支付的购买成本”作为本项目订价之思考原则。

对此，从我司对目标购房群的分析来看，该区域的目标购房群家庭平均月收入达到6000元以上，同时，该区域竞争对手的价格主要集中于4000—5000元/平方米，因此，本项目的价格应是在其完全能承受的范围之内，同时又能在全面提升物业形象档次及品味的基础上，制造出相对具有较强竞争优势的价格，以此带动物业的开盘旺销。

综上所述，我司认为以4000元/平方米的多层价位，3500元/平方米的小高层价位入市，必能实现项目开盘的顺利销售，同时也可以此而全面支撑后期的价格上浮调整及物业销售实现。

2.2 价格公布策略:

价格公布的时间，关系到销售势能的积蓄与释放的时机掌握，是销售成功的关键性因素之一。

销售前期的推广，是一个不断提升客户心理价格的过程，在此阶段，客户通过了解项目，结合个人的购房经验，明确项目在心目中的定位，尤其是价格定位的判断。

当发展商公布价格时，若实际价格低于心理价格时，则形成销售的势能，而且落差愈大，则势能愈强，既形成了销售旺势。反之，则销售将遇到压力，甚至有可能功亏一篑。

因此，只有当客户对项目形成充分地认识，心理价位不断提高时，方可正式公布实际价格。

针对丽景春天，我司建议对价格的公开过程分三个阶段：

步骤一：市场预热期及内部认购期，对外宣传的均价相比实际均价高出200元以上；

步骤二：公开发售前三天公布项目平均售价，但对各单位的价格暂不推出；

步骤三：直到公开发售当天，全面公开销售价格。

2.3 价格走势分析：

我司建议丽景春天采取低开高走的价格策略。即在开盘时订价较低，并选择项目中景观、位置等较差的单位，在入市时以较低的价位抢攻市场，吸引买家的注意，创造现场人气及开盘销售旺势，随后根据具体销售状况，调整价格，从而实现销售目标。

此种价格策略是把握消费者买升不买跌的正常心理。但升幅不易在短时间内过大，否则引来竞争对手的降价反击，造成不必要的价格竞争。这要求订价者时刻保持对市场及项目动态的敏锐度。

每次推出新单位时，项目将制造出供不应求的市场表象和公众认知。每次可将价格上调2%左右。以缓慢的幅度稳步上扬，避免价格突然拉高使买家产生心理障碍。

价格走势初步预测：

内部认购期：          多层      	 	4000元/平方米（均价）

小高层     	3500元/平方米（均价）

公开发售期：          多层       	4100元/平方米（均价）

小高层     	3600元/平方米（均价）

加推期：              多层       	4200元/平方米（均价）

小高层     	3700元/平方米（均价）

多层封顶：                       	4300元/平方米（均价）

小高层封项：                     	3800元/平方米（均价）

清尾货阶段：          多层       	4100元/平方米（均价）

小高层     	3700元/平方米（均价）

综合丽景春天总体销售过程，多层的均价为4100元/平方米，小高层均价为3700元/平方米，最低价（小高层）为3200元/平方米。而在实际销售执行中，我司将根据市场状况、具体销售状况、目标消费者的反应等变数展开各阶段价格走势的调控。

2.4 单位价格制订策略：

2.4.1价格制订原则：

一般情况下，除了集团购买之外，个人购房都是以单元为单位。由于房地产商品的异质性，不同的单元，由于位置、朝向、景观的不同，对购房者来说，也有其不同的效果。因此，我司认为可遵循以下几项原则进行项目单元在销售均价的基础上的调整策略。

A、利用位置订价：

所处社区内位置较好（如：中心地区），不临街，较大楼间距、观景效果较好、且户型设计相对更为合理，价格偏高；

所处社区内位置较差（如：边缘地区），临街，较小楼间距、观景效果较差，且户型设计相对较差，价格偏低；

B、利用楼层订价：

楼层越高、价格越贵，而阁楼需另外考虑。

C、利用朝向订价：

通风、采光、视野、景观、平面布局好的价格较高，反之价格偏低。

2.4.2 不同楼体的订价方位：

在订价过程中，以多层均价为4100元/平方米、小高层均价为3700元/平方米为基数，根据不同楼体在小区中的位置不同，设定某一楼体为订价基准，以1—2%为调价单位，以此类推，得出各楼体的平均价格。

2.4.3板式楼不同的单元（门洞）订价方法：

在订价过程中，在明确了板式楼体的总体均价后，以其中一个单元为订价基础，根据观景、采光等条件的不同，以1—2%为调价单位，以此类推，得出各单元的平均价格。

2.4.4单位的订价方法：

在订价过程中，明确了某一单元的均价后，设定该单元中某一套房的价格为订价基础，根据各单位的条件不同，以1—2%为调价单位，以此类推，得出各单位的价格。

2.4.5单位订价举例：

以10#楼为例，以2楼A单位为整栋楼的均价，其他楼层及单位随之上下浮动。如表所示：

| 单位 楼层 | A单位 | B单位 |
| --- | --- | --- |
| 一楼 | 97% | 96% |
| 二楼 | 100% | 98% |
| 三楼 | 104% | 102% |
| 四楼 | 105% | 103% |
| 五楼 | 101% | 99% |
| 六楼（阁楼） | 98% | 97% |

（由东至西设定A、B单元）

3、单位推售策略：

3.1 各楼体户数、面积及户型分布如下：

| 楼号 | 层数 | 户数 | 户型 | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5 | 20 | 大三室二厅 | 2316.25 |
| 2# | 5 | 10 | 大三室二厅、四室二厅 | 1213.15 |
| 3# | 6 | 12 | 大三室二厅、四室二厅 | 1455.78 |
| 4# | 6 | 36 | 大三室二厅 | 4158.66 |
| 5# | 6 | 33 | 二室半二厅、大三室二厅 | 3916.46 |
| 6# | 6 | 36 | 二室半二厅、大三室二厅 | 4249.92 |
| 7# | 6 | 33 | 二室半二厅、大三室二厅 | 3916.46 |
| 8# | 6 | 12 | 二室二厅、四室二厅 | 1455.78 |
| 9# | 6 | 33 | 小三室二厅、大三室二厅 | 3916.46 |
| 10# | 6 | 12 | 四室二厅 | 1455.78 |
| 12# | 6 | 33 | 小三室二厅、大三室二厅 | 3944.99 |
| 14# | 6 | 36 | 小三室二厅、大三室二厅 | 4234.5 |
| 15# | 6 | 44 | 二室半二厅、大三室二厅 | 5493.07 |
| 20# | 11 | 96 | 二室二厅、二室半二厅 | 10045 |
| 22# | 11 | 96 | 二室二厅、二室半二厅 | 10045 |
| 23# | 11 | 110 | 二室半二厅、小三室二厅 | 12388.62 |
| 总计 | —— | 652 | —— | 74205.88 |

3.2 首次公开发售期推出单位：

3.2.1首次公开发售推出单位选择原则：

丽景春天的开盘必须在大连市场制造一定的轰动效应，在首次推盘要实现聚集人气，短时间内实现大量成交的目的。并且，了解客户对不同的户型、面积的接受程度，着手制订下一阶段的单位及价格推售策略。

（1）首次推出的单位必须具有代表性和全面性，即每一个价格层次的户型皆有一定的量，以偏小户型、总价便宜的单位为主，同时，辅以部分大户型、总价较高的单位搭配；

（2）首批推出的单位以多层为主，搭配部分的小高层（20#）单位；

（3）首次推出的单位为总户数的40%以上，保证较充足的货源；

（4）首次推出的单位中，多层与小高层的比例为2：1；

（5）首批推出的多层单位所处小区内位置较差，以临鞍山路与联合路为主，小高层为20#、22#的部分单位；

（6）首次推出的单位必须以低楼层与高楼层相结合，多层基本为整幢推出，满足买家的不同需求，对积蓄的买家进行全面的消化。

3.2.2首批推出单位建议：

多层：1#、2#、3#、5#、7#、9#、12#、14#

合计：210套

小高层：20#楼的东面两个单元

合计：48套

22#楼东面的两个单元

合计：48套

总计首批推售单位数量：306套。

3.2.3首批单位推售节奏：

入市单位的推售节奏，同样是通过销售控制创造销售高潮的手段之一。上文所建议的首批推售单位数量：306套，并非一次性推出，而且以合理的推售节奏，逐步上市，最终达到市场预热、调动客户积极性以及掌握客户需求现状的目的。

我司建议推售节奏如下：

将首批推售单位中多层的50%，主要是所推楼体的一半，靠西面的单位；小高层的20#楼东面的两个单元。总共约153套，这批单位让客户首先挑选，下订金。

此时，我司将不断观察市场状况，待之前的单位消化80%以上，根据前期推售情况，考虑是否调整推售的单位，以便于在下一阶段着重推出热门的户型，保证市场在短时间内的消化量。

3.2.4单位持续推售建议：

首次公开发售之后，根据首批推售的单位销售情况，选择多层搭配部分小高层的单位推售单位组合，逐步地向市场推出。每次推出的货源数量大约占总销售量的15—20%。

每一次推售时，必须将已推出的单位消化90%以上，再推出新的单位。而一上批销售遇到阻力的单位，可适当作为特价优惠单位与新单位同时推出，成为吸引客户的促销措施之一，以保证良好的售出率，避免成为尾货。

3.3小高层的推售建议:

3.3.1小高层遇到的阻力:

在大连,小高层的销售有阻力是不争的事实,分析其原因主要有四:

A、一直以来形成的购房传统观念；

B、小高层实用率较多层低，客户认为不实惠；

C、小高层物业管理费、电梯费等支出较多层高；

D、小高层的电梯等机电设备若出故障，给业主带来较大的麻烦。

对于丽景春天来说，小高层在总销售量中占有较大的比重，可以说，小高层是项目的利润所在。

因此，在小高层的销售中，必须让客户能够清晰地认知小高层的优势，同时，结合小高层推售策略，实现小高层的成功销售。

3.3.2小高层的优势：

与多层相比,小高层有着自身的优势:

A、平均价格低于多层；

B、采光、通风、观景皆优于多层；

C、由于电梯的使用，较多层更方便、轻松；

D、对于丽景春天，小高层拥有属于自己的集中式主题园林，园林绿化面积高于多层。

我司将在小高层的推售过程中，对其独特的优势进行清晰、细致的传播，消除客户对购买小高层的顾虑。

3.3.3小高层的推售策略：

我司将小高层的推售安排分两个阶段，具体如下：

搭售阶段：（初步设定为2002年5月—9月中旬）

以多层为主，小高层为铺，借助多层的销售势能，消化部分小高层，并试探市场的反应。该阶段以推出20#、22#楼部分单位为主，将根据具体销售状况，适时推出20#、22#楼的其它单位。

完全推售阶段；（初步设定为2002年9月中旬——清盘）

在基本完成多层的销售后，针对小高层的目标客户群、园林景观、生活感受等特质，承接前期的销售旺势，分别进行包装推广，并利用传播渠道与形式、促销等手段组合，一幢一幢地消化，以确保所推出小高层消化的彻底。

4、付款方式：

去年，大连各大银行纷纷紧缩购房按揭贷款,许多发展商将八成按揭改为七成按揭，但为了进一步提高项目的竞争力，提高销售率，建议发展商争取银行给予八成三十年按揭的政策。

在分析大连整体楼市以后，付款方式的单一性是其整体区域共同存在的一大问题点。尽管也曾存在着某些时候付款方式的改化，由于认知的不足，普遍认为仅是简单的促销措施，结果均是昙花一现，如海昌欣城的“减负运动”。但是，付款方式的多样化所创造的效果是显而易见的。

从调查所显示，目前的几十个项目中，其付款方式不外乎就是两种：一种为一次性付款；另一种为银行按揭。而由于付款方式的过于单一化与呆板，也就造成了目标买家缺乏挑选的余地。

同时，从另一方面来看，丽景春天的目标消费者虽有其固定的收入及一定额度的家庭存款，但就中国人的传统观念来看，家庭存款不仅是用于购房，且还有更多的发挥空间，如子女上学、医疗保健等等。

因此，建议发展商提供更轻松灵活的付款方式，必会更迎合这群目标消费者的需求。

付款方式的制订要求：以发展商资金周转需要为前提；以降低置业门槛为宗旨；以创造销售为最终目标，以多种的付款方式选择为形式。

付款方式的灵活处理，将出现以下的几种情况：

（1）原打算购买较低价产品的消费者会购买较高价的；

（2）原打算购买较小面积产品的消费者会购买较大面积的；

（3）原无实力购房的消费者会开始置业。

这些变化来源于发展商为消费者创造了宽松的付款空间，减轻了资金的压力，从而成功地刺激消费者的购买欲望及购买心态。

建议提供一次性付款、八成三十年银行按揭、超轻松按揭、建筑分期付款等四种方式。

付款方式示意图表：

| 付款方式 | 一次性付款 | 银行按揭 | 轻松按揭 | 建筑分期付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签署订购书时付订金 | 人民币壹万元 |
| 签署订购书十天内 (扣除壹万元定金) | 楼价30% 并签署预售契约 | 楼价20% 并签署预售契约及办理银行按揭手续 | 楼价10% | 楼价10% |
| 一个月内付 | 楼价70% |  |  |  |
| 两个月内付 |  |  | 楼价5% 并签署预售契约 | 楼价30% 并签署预售契约 |
| 半年内付 |  |  | 楼价5% 七日内办理银行按揭手续 | 楼价30% |
| 发出交楼通知书七天内付清 |  |  |  | 楼价30% |

5、销售渠道策略：

丽景春天要实现快速地销售，仅仅依靠现场销售是不足够的，根据现代市场营销战略中的4C理论，其中，销售网点的增设，为目标购房者提供置业的方便、灵活性是相当重要的一环。

5.1 涉外卖点的设置：

我司认为涉外卖点或展点的设置，必须考虑到目标消费者的生活形态。由于卖场是设置在外的销售网点，因此，其网点必须满足于目标消费者的购物、消费形态，其卖场的设置地点最好是以这部分白领人士经常出没的大型商场为标准，就地设置于这些目标购房者经常光顾的场所的旁边。

通过对大连该类地点的分析，我司认为可选择大连地区最具规模、人流量大、具时尚感的商场，如：新开张的百年城。

在销售中心及现场尚未完工时（5、6月份），利用其大堂进行展示及咨询。

而对于卖场推广现场的包装，而主要考虑五个方面：

其一、形象展场的整体环境布局，该布局必须符合于项目的高品味形象；除基本色调采用项目标准色彩以外，其它色调的选择、桌椅的样式及色彩等等，必须能体现出一定的品味。

其二、主背景板，以统一的背景作为项目的核心识别传达。

其三、项目的基本展示内容，整体模型、展板等。

其四，销售资料的派发。

其五、展示中心看楼专车。

5.2 涉外推广点的设置：

单纯的媒体推广，往往容易面临竞争对手的围追堵截，造成传播上的“撞车”，难以从中脱颖而出。因此，我司认为有必要辅以更多形式、更广途径的推广，以贴近目标客户群的生活。

对此，具体建议如下：

（1）在大连主要的写字楼大堂，设置展示架，供客户索取；

（2）利用大连知名的咖啡厅、酒吧设置固定展示架，供客人索取；

（3）周六、日，在主要目标客户群集中地，安排兼职人员派发资料。

6、销售模式分析：

6.1 内部认购期间收诚意金。

目的：

（1）为公开发售期间聚集现场人气；

（2）提早确定有意向的客户，及时反馈意见，便于调整推售策略。

操作要点：

a）有初步购买意愿的消费者支付诚意金（3000元）领取认购卡。

b）持认购卡者必须于公开发售当天按顺序购买方有效，过期作废。

c）如不购买，退还诚意金。

6.2 公开发售期间：

方案一：将内部认购时购买的认购卡编序，公开发售期间凭卡号限时认购。

- 客户凭认购顺序卡进入认购区选购，每人每卡限购一套（欲购多套的内部处理）。

- 由总控台叫号通知客户进场，每批3—5人，每次限时3分钟。

- 如有客户未能在限时内选定单位，可继续留选，下一批进场原则不变。

- 如出现两个或以上的客户同时选定同一单位，按筹号前后决定归属。

- 选定单位后交付订金1万元。

- 签署认购书后，获纪念品一份。

方案二：公开发售时按到场前后顺序认购。

- 内部认购时，客户可能不止选定一套，防止届时其他客户抢先；

- 销售人员嘱咐客户届时公开发售的时间，声称先到先得；

- 正式公开发售后，客户凭签署正式认购单的时间确定单位所得；

- 选定单位后交付订金1万元；

- 签署认购书后，获纪念品一份。

6.3 两种方案对比：

两种方案，皆有利于为公开发售当天创造火爆的场面，营造出抢购的氛围，由此，从而形成“羊群效应”，带动后继销售。

但是，两者都存在一定的弊病。方案一难以造成公开发售当天排队购买的场面，由于是凭卡购买，若未能购卡或卡号较靠后的客户，有可能较晚到场，甚至考虑当天不到场，一定程度上现场人气有所损失。而方案二，则不容易控制现场的秩序，造成场面混乱。

相比之下，我司更侧重于方案二，但一方面，要求丽景春天的销售人员足够多，且经验丰富，可应付大量客户同时谈判；另一方面，现场秩序的维持也十分重要，否则有可能出现销控出错，甚至发生意外。

7、促销策略：

7.1 额外折扣:

时间：优先预订期及内部认购期

操作要点：凡此期间购买者，均可获得98折额外折扣。

7.2 公开发售期：

业主积分奖励

成功介绍购买丽景春天，得1分，以此类推，累积积分得奖。举例：

1分     获2000元起累积奖金；

2分     获2000元起累积奖金；

3分     获6000元+1000元（特别奖）累积奖金。

7.3 提供多种选择装修方案：

对于大多数购房者，购房后面临最大问题就是装修。购房时付出了大多数的积蓄，但接下来的装修又必须支付一笔数额不小的款项，难免会感到拮据，因此而影响了购房的信心与决心。在销售中提供多款装修方案，按客户的需要进行装修，免除他们的烦忧。同时给予客户通过家具、各种摆设来表现自我个性的空间。

发展商与知名装修公司洽谈，商议不同档次的多个装修方案，分别制订设计图及效果图。

商定装修标准5-7款，标准化装修成本为300元—1200元/平方米不等，由于是批量选材与施工，其成本低于市场价格，对于客户来说，也是有利可图的。

现场展示标准中的部分装饰材料，并将部分方案做成示范单位。

选择装修方案后，在原楼价格基础上加装修款，作为新的楼价。

装修方案主要包括：

厨房、卫生间、墙身、天花、地面、门扇、阳台、窗台、水电设施、煤气管道、电话及电视插座等。

7.4 特价单位：

对于销售遇到阻力的单位，或者是每一次新推出时的尾货单位，可作为特价单位处理。每次推出的数量可为

5—10套。

销售力传播

一、通过对项目核心理念——“浪漫”的传播，将项目塑造成一个独具魅力、引领潮流的社区，感染消费者，从而推动销售。

二、造梦。针对目标消费群的心理，编织独一无二的梦想，是销售力传播的核心所在。通过塑造与传播新的生活模式，以居住者的角度与目标消费者沟通，令其产生共鸣，进而产生拥有欲，最终实现销售目的。

（内容一览表）

1、 传播主题：

浪漫之城

2、 传播战略目标：

传播的战略目标取决于发展商的经营目标。丽景春天作为美辰地产推出的首个项目，与自身的经营目标相统一的传播战略目标归纳有三点：

（1）销售增长目标：

丽景春天的一切传播活动都是为了能开拓并赢得市场，从而提高项目的销售业绩，按即定的销售计划完成销售任务。

（2）品牌树立目标：

通过系统的传播活动，树立丽景春天的品牌形象，塑造项目的独特、鲜明的形象，增强目标客户群对项目的认同感与归属感。

（3）企业形象目标：

树立美辰地产良好的品牌，进而扩大社会影响力，只有站在这个高度，才能对丽景春天的开发有着深层次的认识。

3、整体传播策略：

3.1 传播环境分析：

传播是市场营销组合的重要组成部分，就必然要求传播适应市场环境。

在对大连近两年的房地产传播，尤其是广告推广的分析后，不难发现，大多数的楼盘在包装推广策划时要么强调景观、要么强调生态或是配套、智能化、地段、周边配套等项目自身的优势，而往往忽略消费者的存在。

我司认为，真正到位的传播，不仅仅是物质的表现，它还符合消费者对生活方式或居住文化更深层次的要求。只有针对目标消费群对高素质生活的追求，提供一步到位的产品，才能全面击中目标消费群，迅速抢占市场，成为目标消费群购房的首选。

因此，在竞争对手热衷于罗列产品特点、热衷于在硬件建设中相互仿效的时候，丽景春天的传播必须有一个新的思路：不仅是卖房子，同时营造和销售一种生活方式。

3.2 传播受众分析：

传播的主体是目标客户群，必然少不了对他们的分析：

丽景春天的目标客户群是知性阶层，特点是：有知识、有品位、有责任感。他们的消费行为背后隐藏着许多文化层面的元素，单纯地为满足生理需求或说纯特质的消费模式，对他们并不构成最强的吸引力；唯有将精神愉悦在一起，就能打动这个消费群体。

（关于知性阶层，我司在上一次提案中已给予详细的阐述，在此不再赘言。）

3.3 传播策略阐述：

（1）传播的受众策略：

既然，丽景春天面对的是一群层次较高的知性阶层，则要求传播：

- 具有文化品味和审美价值。因为他们大都受过良好的教育，有一定的艺术鉴赏能力；

- 具有自已明确的观点。因为他们具有独立思考问题的能力，对诸多事件有着自已的主见；

- 留有足够的想象空间，因为他们是智慧的一群，不需要喋喋不休的灌输；

- 保持雅致的格调。因为他们对生活的要求是轻松的，愉悦的，传播要符合这一调性。

（2）传播的品牌策略：

房地产需要品牌营销，品牌塑造的关键在于策略准确、创意执行到位，且离不开长期的积累，因此，丽景春天的每一个传播活动，都应该是对品牌资产一次又一次的提升与强化。

（3）传播的更新策略：

房地产广告讲究阶段性，每一个阶段都有着主要任务，因此，传播形式有必要根据营销推广的进展和目标市场的变化，以及项目在不同时期的推广，相应地给予更新，以更能适应目标客户群新的需要。

（4）传播的实效策略:

销售力的成功实现，有赖于两点：一是创新性；二是持续的人气。

人气的创造得益于现场活动，现场活动包括事件行销与促销活动。

现场活动能够有效地制造销售热点，且针对性强，效果直接。丽景春天的传播推广，必须实现与消费者进行深层次沟通，也就是并从项目开盘销售之初至销售结束，现场活动均是至始至终的贯穿于其间。

4、传播费用预算及分配原则

4.1 费用分配原则：

传播推广费用是项目费用支出的重要组成部分，费用分配是否合理，对项目销售影响至关重大。必须适量、合理分配，达到准确无误的原则。

其中以媒介投放费用所占的比例最大。对此，我司建议遵循“重点出击、持续平稳”的基本原则。

首次公开发售，对项目以后的销售起决定性作用。项目开盘是媒介投入重要阶段。

其次，展销会仍将为重点。

持续期的广告无须太频，但要保持一定量。因此，媒介投放量不可平均分配。根据市场变化及产品销售状况，及时调整令投放策略更完美。

4.2 整体传播费用比例及预算：

丽景春天预计总成交量：约2.9亿元人民币

丽景春天传播费用预算：约占总销售额的 2.4%

约660万元人民币

注：此费用不包括销售现场的建设与装修。

4.3 传播费用分配：

A、报纸广告——包括硬性广告、夹报广告及新闻炒作，约占整体传播总费用的40%；

B、影视广告——包括专题节目及新闻炒作，约占整体传播总费用的5%；

C、公关促销活动——包括各阶段的公关促销活动、礼品。约占整体传播总费用的30%；

D、广告品制作——包括模型、楼书、海报、POP、展板、现场包装品、礼品、指示系统、银行按揭、付款方式、贷款利率表、装修标准等等。约占整体传播总费用的10%；

E、展销会设场——包括展架、展示系统等等。约占整体传播总费用的5%。

F、户外广告——包括各类路牌、灯箱。约占整体传播总费用的10%。

4.4各阶段费用分配原则：

2002年占整体传播费用的85%，约560万元；

2003年占整体传播费用的15%，约100万元。

其中2002年各营销推广阶段所占费用比例为：（以100%计算）

市场预热期：		15%；

内部认购期：		20%；

公开发售期：		25%；

第二次公开发售：	15%；

第三次公开发售：	15%

第四次公开发售：	10%。

5、各种媒介的简单评述和分析

5.1 媒介的选择策略:

对于媒介的选择与整合，我司认为必须究其目标消费者的喜欢习性而言。从对目标消费群的分析显示，这群知性阶层的购房者，普遍文化层次较高，且在各自的单位里从事要职，有一定社会层次与背景。因此，作为这群目标消费者，平时最为关注的也是与工作、休闲、健康、时尚类的信息，所以对于媒介的选择，有必要针对各媒体的特点进行选择。

5.2 报纸类媒介特点：

报纸是传统的媒体，高阅读率且阅读人群集中，报纸为高涵盖且具有说服深度的媒体。

A、大连日报——房地产资讯最集中的媒体；

B、半岛晨报——办报方针活跃，言论较大胆，评论性文章较精彩；

C、大连晚报——家庭阅读率高。

5.3 电视类媒介特点：

覆盖面广，快速传递信息，具有声音及活动画面，使创意生动的直接呈现在消费者面前。快速建立广告效果。

A、大连电视台一套——节目收视率最高，尤其是新闻类；

B、大连电视台二套——经济类专题性节目收视率较高。

6、传播途径简要分析：

6.1 媒体组合策略：

销售力的传播是由硬性广告、新闻炒作、事件行销、促销活动、展示会等多个渠道有机地组成的，在大型项目的推广时，要特别注意不同渠道之间的分工搭配。

每个阶段的销售初期以立体组合全方位媒体进行多点进攻，首先是以户外广告到位进行气氛渲染，再以新闻炒作和报纸广告大版面推进为主。其后，可用均频率、中版面进行推广。在中期则以新闻炒作增多，报纸广告减少密度控制广告投放量并补充广告诉求的不足。各阶段过程中，皆有各类事件行销及促销活动贯穿其中，保持现场人气始终高涨。

6.2 媒体推广与事件行销：

媒体推广，覆盖面广，传播迅速快，是传统的传播途径，但费用高，且容易在大量地产信息的冲击下，使效果得到削弱。

事件行销，对于目标消费群的针对性强，且现场参与、现场感受，有助于提高对项目的认知，深入品牌形象。尤其是对于销售的每一个关键时刻，事件行销总是起着推波助澜的作用。

对于丽景春天的事件行销，有必要遵循以下的策略思想：

其一，应遵循项目的整体传播理念，所有的事件行销活动必须以项目的核心传播理念为指导，并根据项目销售的不同阶段，赋以不同的事件行销活动策略进行展开。

其二、所有的活动推广手法，必须有效符合于目标购房者的生活形态与消费、认知形态。

对于两者的运用，我司认为必须相互紧密结合，定能创造巨大的传播及销售势能。

6.3 硬性广告与新闻炒作：

硬性广告，从硬件和软件两个角度阐述项目的竞争优势，以单一述求为主，不可能作详尽地介绍。

新闻炒作，能造势，因其对社会焦点的关注和引导，形成一批从众的人群和舆论：炒作能深入，因其篇幅较多，可采取的方式较丰富，所以可以将项目的优势与特点发挥得淋漓尽致。一般采取记者、专家评论与报道的形式，给予消费者权威、公信的印象。

两者传播特点均不全面，通过相互配合，在不同的媒体，以不同的形式出现，有个合理的时间差和错位，给人的印象是不谋而合，综合起来，就会形成势能了。

6.4 公关活动与促销活动:

公关活动，一般是公益性或社会性的行为，追求的是创造项目的形象力。

促销活动，一般是企业行为，旨在提升销售力。通常以降价、赠送、折扣等不同形式刺激消费者，产生即时的购买行动。

两者互为补充，相辅相成，从理性和感性两个层面支持销售力的提升。

7、事件行销：

鉴于事件行销在丽景春天整体营销推广中占据着至关重要的地位，我司特地将其从传播计划中独立出来，按照不同的营销阶段给予阐述。

市场预热期（2002年5月下旬—6月中旬）

1、新都市中心：

主题：乘城区改造东风   美辰地产打造新都市中心精品社区

时间：2002年5月下旬

事件内容：

A、市领导率团视察鞍山路改造情况及项目所在地，并就地区发展前景作指示及憧憬。

（请发展商运用社会关系，促成市领导实现此行。）

B、美辰地产实力雄厚，斥巨资在新都市中心开发精品社区。

（美辰地产公司领导陪同市领导现场视察，讲述项目开发情况。随后，召开媒体恳谈会，就项目开发情况作专场报告）

新闻配合：

就以上事件作各大媒体报道；

A、与大连日报协商，在头版作系列报道——鞍山路城区改造及重点项目（丽景春天）；

（这是丽景春天入市的重头戏之一）

B、大连晚报、半岛晨报、新商报及各大电视台就美辰地产开发项目事宜作报道及评论。

- 浪漫主题活动：

主题：浪漫生活万万岁

时间：2002年5月底—6月中旬

活动内容：

A、写出心目中“浪漫是……”，可以是一句话，可以是一件事。

活动时间：2002年5月下旬—6月中旬

似乎是最简单的、最常见的活动，却最容易调动公众的参与积极性，反之，也许是因为操作难度大，或是参与程序复杂，只能将公众的热情扼杀在“摇篮”里。

本次活动正是在看似平淡，却最具轰动性地推向市场，将丽景春天的核心概念（价值取向）清晰、明了地展现在公众面前。

推广途径：

- 配合项目入市报纸广告，刊登活动细则；

- 项目路牌，以及届时可投放的车站灯箱（主要是人民路、中山路及项目附近一带）等媒体，换上本次活动的画面；

- 在大连较有名气的夜场（咖啡厅、酒吧）全面铺开此次活动，利用海报刊登活动细则，凡现场填写心目中的一句话，便可获赠浪漫CD一张（关于浪漫CD，见下方介绍）；

- 主要的写字楼大堂设资料展架；

- 主要的旅行社设资料展架；

- 项目的临时展场。

奖项设置：

一等奖			1名				5000元奖金及相当1万元的购房券

二等奖			3名				3000元奖金及相当5000元的购房券

三等奖			20名			500元奖金及相当2000元的购房券

注：购房券可转让。

揭晓时间：6月下旬，配合内部认购的现场活动。

B、评选“最浪漫的地方”：

活动时间：2002年5月底—7月上旬

咖啡厅、酒吧、婚纱店等是人们心目中展示浪漫一面的地方。

联合大连知名的咖啡厅、酒吧、婚纱店（如：名典、花样年华、BOSS）等，一同参与评选。

C、“浪漫会”：

活动时间：2002年5月底—项目结束

成立浪漫会，是想成为未来的丽景春天客户，或暂时不想成为丽景春天客户但想了解丽景春天的消费者沟通的渠道，把客户层面最大程度地向社会推广，扩展与客户交流的途径。

对所有参与以上活动的人士，均将进行资格甑别，凡符合者，皆可参与美辰地产组织的浪漫会，可享受以下优惠：

- 优先收到美辰地产开发楼盘的全套资料；

- 购买美辰地产开发的楼盘享受会员专有优惠；

- 优先安排参观美辰地产开发楼盘的示范单位；

- 优先安排选购房产、选择楼层等；

- 自由选择参加浪漫会举办的各类公众社会活动；

- 定期收到美辰地产出版的刊物；

- 成为丽景春天会所会员，享受会所设施及优惠；

- 享用浪漫会精选商号所提供的购物折扣和优惠价格。（凡参与“评选最浪漫的地方”的商家皆是精选商号）

D、浪漫CD：

时间：2002年5月下旬推出

为项目量身订做浪漫主题CD，收集国内外关于浪漫的流行歌曲及音乐，CD封底印制项目的基本状况介绍，作为项目的宣传工具之一。这在国内亦具有首创性。

由于CD具有较佳的保存价值，大多数人士皆愿意为之收藏，无形中也是接受丽景春天的过程。

凡参与丽景春天的人士，皆可赠送浪漫CD一张。

E、丽景春天之浪漫主题曲：

时间：2002年5月底

为项目寻找形象代言人，在上海、北京、广州等地已有先例，但专门为项目寻找主题曲，在全国皆是首创。

而且，音乐是浪漫的重要元素之一。

与形象代言人一样，项目主题曲同样具有相当强的传播力与感染力，对项目的知名度快速提升有着重要的意义。

零点乐队是国内著名的乐队之一，在大江南北皆拥有极高的知名度，而且，形象亦十分健康。

我司建议，以零点乐队的新歌《向快乐出发》作为项目的主题曲，并将其用在不同的传播渠道。

传播渠道：

- 各类媒体就此事进行新闻报道与评论；

- 作为浪漫CD的主打歌曲；

- 在酒吧、咖啡厅等场所，定时播放或由乐队演奏；

- 开盘当天活动，由原唱者现场演唱；

- 日后的销售现场活动时播放。

- 电视台、电台定期播放此歌曲，并讲解此歌曲的背景（项目主题曲）。

内部认购期（2002年6月下旬—7月上旬）

1、余秋雨为丽景春天撰写的《浪漫铭》奠基仪式暨销售中心正式启动

时间：2002年6月下旬

大多数经济行为对名人的利用，只注重知名度，但对名人所散发的个人魅力与内在价值，却一直未能充分地体现。

余秋雨，首先是一个作家，其次才是一个名人。因此，他的文章对公众的影响才是最大的价值所在。

余秋雨为丽景春天撰写的《浪漫铭》，阐述的是一个对生活有着深层次探索的名人对浪漫的认识，更具说服力，更容易打动具有较高理解能力的知性阶层。

余秋雨来到现场为《浪漫铭》奠基，本身就是城中热点，少不了各大媒体的争相报道，从而也掀起了丽景春天密集的推广攻势。

若届时，余秋雨在现场为其某本新书作签名售书仪式，延长在现场的停留时间，创造人气的效果则更理想。

同时，伴随着销售中心的启动，客户得以全方位地了解项目，进一步对项目有了深度的了解。

2、丽景春天价格竞猜：

时间：2002年6月下旬—7月上旬

竞猜内容：

丽景春天于公开发售前三天公布的最低价及平均价。

宣传途径：

- 报纸广告中刊登竞猜信息；

参加办法：

- 在现场填写答卷，交予工作人员。

活动细则：

- 得奖要求：

答案精确到个位，抽出10名中奖者。

- 奖项设置：

每人可获5000元奖金及5000元购房券。

注：购房券可转让。

3、浪漫主题现场活动：

主题：一个浪漫盛开的地方

时间：2002年6月下旬—公开发售日   周六、日

活动内容：

配合销售中心开放，现场开展精彩的系列活动，建议安排如下：

- 大连最棒的调酒师现场表演鸡尾酒的调试过程；

- 世界咖啡文化之旅（现场研磨、派发相关小册子等）；

- 世界浪漫音乐之旅（根据现场空间，可选择小提琴、大提琴）；

- 艺术之旅（联系鲁美，展示学生及教师的新作，如：雕塑、陶艺、绘画等）。

公开发售期（2002年7月上旬—8月中旬）

1、公开发售当天及次日

时间：2002年7月6日、7日（初定）

主题：实现都市精英的浪漫梦想

活动内容：

A、经典花车巡游：

花车，在人们的心目中，是纯洁、浪漫的象征物。

在公开发售当天，由数十辆经过精美装饰的花车组成的车队，由销售中心门前发出，由此揭开了开盘的序幕。随后，绕大连市主要街道一圈，最后回到销售中心，这种场面，不正是大多数向往浪漫的人士所追求的吗？

而且，花车巡游过程中，必然引起公众的围观，也就是对丽景春天有了最好的宣传。

花车巡游后，停留在销售中心门前，本身就是一道亮丽的风景，可以想象，届时，前往参观的人士必蜂踊而至。

B、玫瑰花展：

玫瑰花，传统浪漫的最有力的武器。

届时，在销售中心及广场处，摆放具有造型的玫瑰花束，如：心型、项目标识型等，花展所选择的玫瑰，有不同色彩的、不同品种、甚至来自不同国家，同时，有那么多的玫瑰花聚集中一起，又将成为一个特有的景观。

C、现场SHOW：

时间：2002年7月6日上午10：00，历时约1个半小时。

节目：

- 邀请零点乐队现场演唱主题曲；

- 与某婚纱店一同举办婚纱表演；

- 时装模特展示情侣装系列；

- 夏季时装表演。

D、浪漫生活SHOW：

时间：公开发售期间周六、日

活动安排：

  - 小丑在人群中表演，派发礼物；

  - 邀请流浪漫画家为参观者现场画像；

  - 现场表演煮咖啡，免费赠送予参观者；

  - 邀请特色饮食单位，现场表演烹饪，免费品尝，并赠送餐券；

  - 爱情音乐现场演奏。

2、浪漫音乐节拍：

时间：公开发售后一周，预计7月13日.

地点：可选择大学的礼堂、或剧院、或室内体育场等，可容纳3000—5000人的场地。

活动内容：

邀请国内及香港、台湾的歌手举办音乐会。

歌手不一定是当红的歌星，要求有独特的风格与个性，以及健康、向上的形象。

如：台湾的伍伯、黄大玮、黄舒峻等；

香港的BEYOND	等；

国内的韩红、崔健、窦唯、零点乐队等。

此次音乐会的举办，不仅是一个商业行为，更重要的是有利于在最短时间内扩大丽景春天的影响力，迅速传播丽景春天的知名度及认知度，并且树立美辰地产在大连房地产界的地位，使发展商迅速成长为新一代的实力型企业。

围绕项目的上市，将音乐会的魅力发挥到极致，使其成为当时的城中焦点，相应地将项目成功地推出市场，一举击溃其它的竞争对手。

鉴于本次音乐会操作存在一定的复杂性，建议与专业的演出公司合作，共同举办这次音乐会。

客户来源：

- 首批成交的客户；

- 公开发售期间来到现场的部分参观者（抽奖得票）。

宣传途径：

- 媒体的相关报道；

- 报纸广告；

- 候车亭灯箱广告；

- 户外的大型布幅；

- 销售中心大型海报；

- 涉外展点（如：酒吧、咖啡厅、写字楼、旅行社、大型商场等）。

3、 激情仲夏SHOW：

时间：7月27日—10月7日，周六、日及每天夜晚6:00—8:00

现场人气的持续高涨，是销售成功的重要保障。鉴于丽景春天的整体销售安排十分紧凑，形成连续的销售高潮，是势在必行的。因此，我司建议在整体销售阶段皆安排现场活动，以吸引人流并创造销售势能。

活动内容：

A、根据现场工程进度，陆续开放销售中心，会所、示范楼体、示范单位、部分园林。

B、与合作商号联展，如：

  - 2002年新产品展示；

  - 2002年新款手机、手提电脑等展示；

  - 美容院、婚纱店现场展示；

  - 时尚家私展……

C、DIY空间（我的生活，我做主），如：

  - 自助制陶；

  - 自助插花；

  - 自助短途生态游，如前往旅顺、冰裕沟等。（利用周六、日）

D、情景剧演出：

邀请专业团体或大专院校的演出团体，在销售现场为参观者演出趣味性的短剧。

第二次公开发售（2002年8月下旬—9月中旬）

1、人体彩绘：

时间：第二次公开发售当天，初定8月24日

地点：会所外广场

人体彩绘是独特的艺术媒体，堪称是众多艺术表现形式当中具有创新意味的行为艺术语言。这两年，随着人体彩绘在全国重要城市的展示，在公众中褒贬不一，引起广泛的争议，而大连作为国内走在时尚浪尖上的城市，的确到了将其引入的时候。

丽景春天通过本次活动，将这一具有特色的艺术形式带到大连，引领大连时尚艺术的潮流，这一举动自然将赢得社会各界的关注。

在人体彩绘表演的同时，举办摄影比赛，正是将典型的行为艺术与过程艺术完美的结合，而且通过摄影师的镜头，向更多的人宣传这一事情，无形中也是提升了本项目的品味与格调。

操作要点：

- 邀请专业模特担任此次的人体彩绘表演者；

- 邀请鲁美的青年画家在人体上描述各式图案，其中包括项目的LOGO；

- 活动之前，各大媒体进行较紧集的新闻炒作及各种评论；

- 现场搭设表演舞台及专业摄影区；

- 活动推广参见以往的推广形式，力求在短时间内成为公众与艺术界的焦点。

2、浪漫交响乐：

时间：第二次公开发售期间的每周六、日。

地点：销售现场。

大多数人在购房的过程中，心情都是较为紧张的，音乐，是最好的抒缓心情的元素。在音乐的伴随中，客户往往更容易接受销售人员的讲解，这就是销售中心需要背景音乐的缘故。对此，我司将这种思路进一步地扩大，在销售现场的每一个环节都适当地安排了音乐的加入。

销售中心有钢琴、示范单位里有小提琴、广场上有大提琴、通往示范楼体的路上有萨克斯，若部分园林已完成，可安排吉他等演奏。客户置身其中，仿佛身处音乐的海洋。

演奏者可以邀请大学音乐系的学生。

3、拍卖精选单位：

时间：第二次公开发售第二周

经过前期的销售，首批推出的单位已得到充分的消化，在第二次公开发售初期，挑选最好的数个单位，进行公开拍卖。旨在承接上一期的销售势头，将价格推向高峰，同时，亦是为新一期的推售造势。

操作要点：

- 拍卖单位设底价，作为起拍价；

- 有意向参与拍卖的人士，交纳诚意金，初定1万元；

- 销售现场搭置拍卖场，届时在此举办；

- 邀请大连拍卖行协助；

- 实行价高者得的原则；

- 对于拍卖成功者，赠送额外奖品，如新加坡五天双人游。

第三次公开发售（2002年9月下旬—10月）

1、浪漫生活名模SHOW：

时间：国庆期间

地点：销售中心、会所、示范单位、已完工的园林。

传统的人气积聚往往只是以现场举办单一活动或演出为主要形式，但缺乏与项目特质的紧密结合，未能有效地把握时机，通过现场的见证与展示将项目的理念与竞争优势成功地传播予潜在消费者，实现大众媒体广告无法完成的任务。

鉴于此时，丽景春天在销售现场、示范单位、工地形象、园林绿化等方面展现新气象、新形象，如何将这些销售资源形象生动地展现在大连市民眼前，同时又能有效且全面的树立起丽景春天的社会地位与效益，是本次主题活动的最重要的目的。

操作平台：

- 与国内著名的模特经纪公司合作，如：新丝路模特公司；

- 联合国内及大连知名时装品牌或本地大型商场共同举办；

- 邀请专业演出公司协办；

- 邀请数位知名模特助阵。

活动内容：

A、浪漫生活模特SHOW新闻发布会：

时间：2002年9月下旬

地点：大连某五星级酒店多功能厅

与会者：美辰地产领导层、各协办单位、知名模特、各大媒体。

内容：详细介绍本次活动的安排及领衔演出的模特与媒体见面。

B、浪漫生活SHOW：

时间：2002年10月1日上午10：00—11：30

地点：销售现场

本次活动的形式为情景时装表演，模特们利用真实的环境，如销售中心、示范单位、会所、园林等，通过舞美、灯光、音乐、服装、化妆、发式及肢体表演，演出了由认识丽景春天、到喜爱丽景春天，最后成为业主，在此享受的不同场面。

整场演出将巧妙地穿插真实的销售人员介绍项目优势、围绕已成形的现场环境，展现未来的生活场景，让客户在观赏模特演绎的过程中对丽景春天有着更深入的认知。

（具体的剧本，由我司与模特公司共同商议，完成文本。）

C、专场时装演出：

时间：2002年10月2日晚上

地点：大连某五星级酒店多功能厅

与会者：丽景春天新成交客户

10月1日现场参观者（抽奖获门票）

活动内容：举办某品牌专场时装SHOW。

D、模特导购：

时间：2002年10月1日—3日

在丽景春天销售现场，由模特担任一天的销售工作，当然需要销售人员从旁辅助。安排模特在销售中心、会所、示范单位等全程为参观者介绍项目，对于客户来说既新鲜又新奇，但又充满了吸引力。

2、名家走钢丝：

时间：2002年10月5日上午9：00—11：00

地点：项目工地

走钢丝，生命悬于一线之间。而观众也随着表演者走出的每一步，心情为之一张一弛，这类表演，最容易令观众投入，成为最具有观众缘的表演之一。本次活动举办的同时，亦向公众展示了丽景春天当时的工程形象，增强客户对项目的信心，达到刺激即时购买的目的。

操作要点：

- 邀请国内著名的走钢丝艺人，如：阿迪力（吉尼斯世界纪录的保持者）；

- 在工地现场搭设高达200米以上的钢丝架；

- 活动开幕前，邀请各大媒体给予充分的报道；

- 电视台给予现场直播或录播。

3、丽景春天野外探险周：

时间：2002年10月1日—7日

知性阶层平时总是忙碌于工作，难得以机会外出放松，丽景春天创造这样的一个机会，为有志于野外探险的新生代走到一起来。

A、长白山野外探险。

丽景春天与大连电视台合作，全程拍摄探险者在长白山的种种生活场面。

B、探险装备展。

现在国内外的探险装备已非常丰富，深受年轻一代及野外旅游爱好者的喜爱，既使没有意向于野外旅游者，也可以当作是一种极具特色的服饰及用品看待，观赏性相当强。

4、城市校际音乐节：

时间：十月份的每周六、日

地点：会所外广场

校园乐队，是学校的明星及时尚的先锋，也是大学生活中特有的文化。本次活动的举办，吸引的不仅是现在的大学生，而且对已成为社会的中坚力量来说，都是一次对美好的大学生活的回顾。

将本次活动包装成大连的城市音乐节日，每周邀请一些来自大连、沈阳、北京等地的大学生乐队或民谣歌手现场演出，并且，首场及重要的场次可邀请艾敬等国内民谣的代表歌手现场演出，增强活动的份量及权威性。

第四次公开发售（2002年11月—2003年春节前）

1、国内艺术之旅：

A、国宝展：

与北京博物馆联系，将部分珍藏的文化古迹请到销售现场展览，历时约1周；

B、国内名胜古迹之旅：

凡此期间购买丽景春天者，均可参与国内艺术之旅，如：

西线洛阳、西安、敦煌等；

东线：杭州、苏州等。

操作要点：

- 与旅行社合办本次活动；

- 销售现场摆放旅游点相关的资料及代表性的艺术品等；

- 将本次活动包装成是国内传统文化艺术的巡礼，提升到一定的高度与文化品味；

- 客户可根据自己的喜好，选择线路。

2、流金岁月系列展：

知性阶层是六七十年代出生的一群，小时候的许多东西现在已经很难见到了，丽景春天组织这个活动，既是勾起他们的童年回忆，也是体现着发展商对这一代人的关注与理解。

具体展示建议如下：

- 连环画展；

- 邮票展；

- 中国结展；

- 剪纸年画展；

- 毛主席像章展；

- 具有不同时代特点的艺术品展。

首次公开发售广告计划

1、市场预热期（2002年5月下旬—6月中旬）：

新闻炒作：

项目入市期的新闻炒作由两条线索组成，一是围绕市领导视察现场，随后大连日报展开头版系列报道；二是由对大连人的浪漫生活提出疑问继而导入丽景春天。其中，第一条线上文已阐述，在此不再赘言。

主题：大连人的生活浪漫吗？

目的：高举浪漫的大旗，制造争议性的话题，迅速吸引目标客户及社会各界的关注，从而实现项目的核心概念成功入市。

形式：以一个故事为起因，引导媒体由此发起全社会的争论。

故事概述：

一名来自新加坡的商人，在大连投资、生活了一年多后，一次与大连某记者聊天的过程中，发出感叹，他曾到过许多国家和地区，香港、戛纳、上海等，相比之下，大连同样是个海滨的城市，但在生活中缺乏浪漫的元素。对此，记者疑问：难道大连真的没有浪漫吗？

线索：

由记者发出的疑问，引出丽景春天倡导的“新都市浪漫生活”，并从记者的眼中，看待美辰地产，以及丽景春天为浪漫所做出的各项设施，同此，展开丽景春天的各项传播活动。

时间安排：

在《大连日报》头版头条刊登鞍山路改造及项目的报道之后进行。即2002年5月底开始。然后，紧跟着推出“浪漫生活万万岁”系列活动。

媒体安排：

大连晚报与半岛晨报联合展开公众咨询。

新闻炒作安排一览表：

| 时间 | 媒体 | 版面/栏目 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半岛晨报 |  | 生活版头版全版 | 故事导入疑问：大连人的生活浪漫吗？ |
| 5月29日 | 大连晚报 | 生活版头版全版 | 都市生活怎能没有浪漫 |
| 5月30日 | 大连晚报 | 生活版头版全版 | 浪漫生活的真谛，引出丽景春天 |
| 5月30日 | 半岛晨报 | 全版 | 丽景春天演绎新都市浪漫生活 |
| 5月31日 | 大连日报 | 地产版头版半版 | 美辰地产倾情打造浪漫生活经典 |

报纸广告：

主题：浪漫生活万万岁

内容：浪漫生活真谛、活动细则等。

媒体：大连日报、大连晚报

版面：全版、半版

时间：5月30日、31日（大报、全版）、5月31日（晚报、全版）

内部认购期（2002年6月22日—7月5日）：

新闻炒作：

本阶段以丽景春天的浪漫生活描述，以及市场对丽景春天的热烈反应为线，一步步推动销售走向高潮。

具体安排一览表：

| 时间 | 媒体 | 版面/栏目 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月18日 | 大连晚报 | 地产版头版全版 | 强强打造的新都市浪漫生活 |
| 6月20日 | 大连晚报 半岛晨报 | 第四版全版 | 揭开丽景春天的面纱（内部认购开始） |
| 6月21日 | 大连日报 |  |  |
| 6月25日 | 半岛晨报 | 地产版头版全版 | 全城白领看过来——记丽景春天内部认购 |
| 6月27日 | 半岛晨报 | 地产版半版 | 浪漫生活在身边——丽景春天现场活动报道 |
| 6月27日 | 大连晚报 | 地产版头版全版 | 丽景春天掀起城中购房热点 |
| 6月20日 6月27日 | 大连晚报 半岛晨报 | 地产版1/3版 | 丽景春天经典户型推介。 |

报纸广告：

主题：丽景春天全情演绎新都市浪漫生活（系列稿）

内容：项目各项竞优势介绍；

销售现场开放及活动；

内部认购销售信息。

媒体：大连日报、半岛晨报、大连晚报

版面：全版、半版

时间：6月18日（大报、全版）、6月21日（半岛、晚报、全版）

6月19日、20日、26日、27日、28日（大报、半版）

公开发售期（7月上旬—8月中旬）

新闻炒作：

本阶段，新闻炒作的频率下调，主要以形成的热销局面及不同角度的项目推广为主。

具体安排一览表：

| 时间 | 媒体 | 版面/栏目 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 半岛晨报 大连晚报 | 头版1/3版 | 今天，丽景春天公开发售 |
| 7月8日 | 各大媒体 | 头版1/3版 新闻节目 | 丽景春天公开发售新闻报道 |
| 7月11日 | 半岛晨报 大连晚报 | 地产版头版全版 | 浪漫风暴席卷大连 ——丽景春天开盘当天全程纪实 |
| 7月12日 | 大连日报 | 地产版全版 | 丽景春天开盘满堂红暨热销透视 |
| 7月18日 | 大连晚报 | 地产版头版全版 | 社会各界人士谈丽景春天开门红 |
| 7月22日 | 大连晚报 | 地产版头版全版 | 由丽景春天现场看大连地产动向 |

报纸广告：

主题：丽景春天公开发售倒计时

媒体：大连日报

版面：报眼

时间：7月2日—6日

主题：丽景春天即将公开发售

内容：项目特质介绍；

公布价格；

现场活动细则。

媒体：大连日报、大连晚报、半岛晨报

版面：7月3日、4日、5日（大报、全版）

7月4日（半岛、晚报、全版）

主题：丽景春天实现都市精英浪漫梦想

内容：项目特质介绍；

热销场面介绍；

销售信息及活动信息；

根据具体销售计划，安排循众加推单位。

媒体：大连日报、大连晚报、半岛晨报

版面：半版

时间：每周四、五。

销售力实现

（内容一览表）

1、总述：

销售的完成，需要现场两方面的支持：

一方面，销售现场给予客户的传播力与感染力，这一点我司已在上一次提案中阐述；

另一方面，建立完善的销售组织，培训高素质的销售人员，使其不但具有较好的销售技巧，还应充分了解买家需求，耐心细致，主动把握买家心理，有助于提高销售的成功率。

2、销售现场的要求；

鉴于销售现场的重要性，为了配合每个阶段的销售及推广计划，我司建议贵司按以下的进度完成销售现场的建设：

五月上旬          完成围墙及广告牌；

六月下旬          完成销售中心及广场；

八月下旬          完成会所外广场、示范楼层、示范单位；

九月下旬          完成会所及香薰广场。

- 销售工具：

3.1 模型:

丽景春天在公开发售时仍是期楼，客户直观地了解项目的规模、建筑、园林特点等，最好的销售工具就是模型，我司建议设置三类模型：

其一，整体规划模型。为了充分体现项目的规模及表现精彩的园林景观，制作尺寸适宜较大，约15平方米；

其二，会所模型。将一、二层会所及广场清楚地表现出来，让客户了解未来社区内生活享受设施；

其三是，户型模型。户型对于购房者来说，是最重要的选择因素之一。由于，既使建设示范单位，也无法将全部户型皆表现出来。因此，通过户型模型，客户也将得到直观的感受。

3.2新都市浪漫生活手册：

本手册主要用于阐释丽景春天居住生活的内容与意义，其特点是用感性的手法表达理性的内容，而非面面俱到的专业性记实，作用不同于普通楼书，而是配合楼书，将现实生活与未来将得到的生活进展现。同时顾及形象和产品销售。

- 命名：

本手册的命名采用“新都市浪漫生活白描”，其用意是从未来入住业主和城市生活的角度出发，以目标群体的眼光，传达出这是符合消费者心仪的建筑。叙述的方式有如消费群的生活及心理活动档案，容易与消费者沟通，产生令人信服的效果。

B、主题：

“一个浪漫盛开的地方”的新都市浪漫生活主张的阐述贯彻始终，逐步展开介绍丽景春天在建设国际滨海城市浪漫社区典范所显示出的具体特征。

C、线索：

新都市浪漫生活主张作为连接本手册的线索。将生活环境与生活形态结合。

D、结构：

分为三大部分：第一部分是现代人生活观的总体性概括，第二部分是从环境（生态、人文）的细节之处细致描述丽景春天的创新之处和新都市浪漫生活（现实与虚拟相结合），第三部分则总结性地表达丽景春天未来业主的心声。

E、风格：

1）整体突出设计感，制造唯美而艺术的情调，活而不乱，精致而彰显文化品味；

2）减少文案量，并以生动的笔调来描述，增加可读性；

3）制作上使用小开本，特殊纸张，中间的某些页面可采用特别的制作方式，提高手册的档次与趣味性。

3.3 浪漫生活日志:

浪漫生活日志在形式上是一本台历，但由于独特的造型、内容及设计，使其有着更广泛的宣传意义。不仅具有普通日历的内容，而且通过趣味性的图片，煽情的文案阐述浪漫生活的真谛，读者在阅读的过程中，加深了对丽景春天所倡导的浪漫生活的理解。

3.4 销售海报：

售楼普及资料，优势在于费用低，可大量发放，传播范围广泛，内容简洁。

3.5 活动海报：

活动细则的宣传资料，同时也起着渲染气氛的作用，在销售现场、活动地点（如：酒吧、咖啡厅等），以及向客户派发。

3.6展板：

售楼中心悬挂资料，全面介绍发展商及丽景春天。

3.7礼品：

如雨伞，手提袋，美观、实用，用于传递信息，能够制造销售热点。

3.8 其它销售资料：

户型图、银行按揭、付款方式、贷款利率表、装修标准等文本资料。

辅助销售资料，帮助客户了解项目及销售手续的细则。

4、销售组织的建立：

一个强大的销售组织，对销售的成功实现起着关键的作用。而既然作为一个完整的经济组织，必然有着明确的分工与协作，对此，我司对各岗位的职责建议如下：

1）营销总监：

a、认真执行总经理的指示，正确理解并努力完成总经理布置的各项工作任务。

b、制定销售策略，做好市场拓展工作。

c、参与并督导市场销售计划的执行。

d、加强人事管理，定期培训员工。

e、部门各项管理工作执行。

f、对内与各部门协调工作，对外与业务单位取得联络。

g、方案定案，提出可行性、合理化建议。

h、媒体宣传预算审控、选择定案。

i、督导各项业务工作正常进行。

2）策划助理：

a、协助营销总监工作，直接对营销总监负责。

b、加强自己业务水平，掌握政府文件、政策、法规。

c、协同策划人员展开具体筹备、执行工作。

d、监督各类广告推广制作工作。

e、协调与媒体，广告公司、制作公司的合作关系。

f、负责管理销售员薪金的计算和发放。

g、撰写本部门相应应用文稿。

h、销售资料的研讨，准备工作。

i、销售工具的确定，准备安排事宜。

3）业务助理：

a、协助客户办理银行按揭手续工作。

b、保管销售合同，协助客户签约手续办理。

c、协调银行、房地产管理等相关部门的合作关系。

4）销售主管：

a、工作直接对经理负责。

b、加强自己业务水平，掌握政府文件，政策、法规。

c、完成业务人员的行政管理及销售任务要求。

d、支援及配合业务员完成任务。

e、负责现场售楼部日常管理，完成销售日志。

f、将销售中的突发事件及市场状况及时向上级主管报告并及时知会策划人员。

g、每周对销售工作总结，上报经理。

h、激励组员并成为楷模。

i、履行销售人员的职责。

5）营销人员职责：

a、工作直接对销售主管负责。

b、熟悉相关房地产法律知识。

c、熟练掌握房地产销售技能。

d、保持与客户的长期良好沟通，完成客户资料登记工作。

f、熟悉商品房销售合同，熟练完成商品房签约工作。

i、熟悉大连房地产各项目情况，保持对地产市场的关注。

6）部门文员职责：

a、负责日常行政事务工作。

b、负责有关业务资料及同行业和市场信息的收集、分析、管理。

c、负责销售资料、客户赠品等发放、登记工作。

说明：上述各职位并非固定不变，由经理根据个人业绩综合表现考评后加以调整，以确定是否留用、晋级获降职。

5、销售队伍的管理

建立严格的销售管理体制，是销售管理的基础。将对销售人员和销售环节的管理和监控，通过管理制度来明确销售人员的工作内容，提高销售环节的效率。（详见管理与监控环节一览表）

一名优秀售楼人员主要应具备以下三个方面的条件：

- 团队精神；

- 专业技巧；

- 诚恳、细致、耐心。

管理者对销售人员的培训主要包括以下几方面：

- 职业道德培训；

- 基本素质培训；

- 专业知识培训；

- 综合素质培训；

- 仪态仪表培训；

- 服务规范培训。

通过系统、全面的培训提高销售队伍的“战斗力”，在销售的“临门一脚”成功射门。

管理与监控环节一览表：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 销售现场的接待 | 资料齐全，模型整洁，图片突出，光线明亮； 对不同类型顾客要善于判断，对来电咨询要礼貌热情。 |
| 客户档案记录 | 包括记录客户的姓名、地址、电话、职业、喜好的户型，了解售楼的信息渠道，对楼宇的意见。 |
| 客户购房心理分析 | 对用家、投资者、同行、灵活有效的营销策略，重点放在投资者、用家身上。 |
| 购房情况介绍 | 有针对性对地介绍楼盘情况，突出其特色与公司优势，增加购房者信心，耐心认真解答客户的询问。 |
| 认购书签定 | 认购书是具有一定约束力的协议，客户与销售人员签定认购书，同时缴纳定金。 |
| 正式合同签署 | 即房地产买卖合同，是由房地产主客部门统一印刷，公司法人或其委托代理人代表公司在正式合同上签字，加盖公司公章的销房和银行按揭应经过公证手续。 |
| 办理银行按揭 | 由财务部按照银行的有关要求和程序办理，涉及到具体业主情况时，由经营部与财务部共同办理。 |
| 收款过程设计 | 原则：销售回笼资金应确保工程建设用款和获得预期利润，应视当地市场、项目情况和工程资金的具体情况进行设计。 |
| 成交情况汇总 | 客户名称、楼号、面积、楼价、付款方式、签约时间、定金金额、各期付款、拖欠状况。 |
| 法律问题 | 销售售货员熟悉有关房地产法律法规，以满足客户的咨询，在正式合同签订时，销售员应向顾客详细介绍合同中法律问题。 |
| 与物业管理交接 | 销售售货员将楼盘表格记载的住户名单移交物业管理公司，并介绍有一定背景的特别住户及其它有关信息。 |
| 销售总结 | 销售资料的整理与保管，建立档案和电脑资料库，总结销售得失，为以后项目的开发设计和策划提供有效的资料。 |
| 销售员的业绩评定 | 依据：1、接洽的总客户数，2、成交量，3、顾客履约情况，4、顾客投诉。5、上级的评价。 |

销售力的持续

1、全程跟进的服务体系

从策划、策划的执行、执行监督、策划效果评估到策划的调整、再执行，凌峻策划都将密切跟进，实施每一个环节的全程服务，确定每一个环节都能保持对市场反馈的高度敏感性及对客户的及时有效的沟通，以保障丽景春天销售由此至终的良好运作。

2、良好的沟通渠道

双方高层每月就营销推广效果的总结与下一阶段营销推广计划进行会面，及时针对市场变化与项目工作进度作深入的商讨。

# Text boxes

销售力的标签

入市时机

价格及单位推售策略

付款方式/销售渠道

促销策略等

传播主题/战略目标

传播策略分析

传播费用/分配原则

销售力的传播

事件行销

传播渠道/形式分析

总述

销售现场要求

销售工具

组织的建立/管理

销售力的实现